Plan de Migración de Monolítico a Microservicios

MicroLib – Sistema Biblioteca Digital

DUOC UC  |  Ingeniería en Informática

Fecha: 27-06-2026

Integrantes: Diego Sáez  –  Danilo Sepúlveda  –  Ricardo Almarza

Docente: Alexis Durán

Fase 1: Introducción y Propósito

1.1. Definición de Objetivos

• Propósito:  Este documento detalla la migración del sistema MicroLib desde una arquitectura monolítica hacia una arquitectura de microservicios, con el objetivo de mejorar la escalabilidad, mantenibilidad y disponibilidad del sistema de biblioteca digital.

• Ámbito:  El sistema resultante debe permitir el acceso desde aplicaciones web y móviles, integrarse con plataformas educativas y escalar de forma independiente por dominio funcional.

1.2. Auditoría del Sistema Monolítico

• Realizar una auditoría técnica del sistema actual para identificar el alto acoplamiento entre el módulo de registro de usuarios, el inventario de libros y el proceso de préstamos.

• Documentar los flujos críticos del sistema: gestión de préstamos (CU-03), registro de devoluciones (CU-04) y consulta de disponibilidad de libros.

• Identificar los cuellos de botella actuales, en especial la degradación del rendimiento en consultas de disponibilidad durante períodos de alta demanda académica.

• Mapear las dependencias de la base de datos SQL centralizada usada por el sistema monolítico.

1.3. Selección de Tecnología y Herramientas

• Tecnología base:  Spring Boot 3 para el desarrollo de cada microservicio (libro_ms, usuario_ms, prestamo_ms).

• Infraestructura:  Docker para la contenerización de los microservicios y MySQL como motor de base de datos independiente por servicio.

• Herramientas de soporte:  OpenFeign para la comunicación REST entre microservicios, Flyway para migración de esquemas y DataFaker para generación de datos de prueba.

• Bases de datos:  Cada microservicio contará con su propia base de datos MySQL, garantizando independencia total entre dominios.

1.4. Capacitación y Cultura

• Capacitar al equipo en conceptos avanzados de microservicios, diseño de APIs REST con HATEOAS, seguridad con JWT y documentación con Swagger/OpenAPI.

• Fomentar la autonomía técnica por dominio: cada integrante lidera un microservicio de forma independiente, asegurando que el servicio de préstamos no dependa del servicio de catálogo para funcionar.

Fase 2: Diseño de la Arquitectura de Microservicios

2.1. Identificación de Dominios

• Desglosar el sistema MicroLib en tres Bounded Contexts claramente delimitados:

◦  Usuarios → usuario_ms: gestión del ciclo de vida del usuario (registro, autenticación, actualización).

◦  Catálogo → libro_ms: administración del inventario de libros y su disponibilidad.

◦  Préstamos → prestamo_ms: control de préstamos y devoluciones con cambio de estado del libro.

• Cada microservicio es autónomo: tiene su propio repositorio de datos y no comparte lógica de negocio con otros servicios.

2.2. Definición de Interfaces y API

• Comunicación REST mediante endpoints específicos para cada dominio, documentados con Swagger/OpenAPI 3.

• Contratos de API versionados (v1) para garantizar compatibilidad entre servicios durante la migración.

• Implementación de HATEOAS para que cada respuesta incluya enlaces de navegación hacia recursos relacionados.

2.3. Base de Datos por Servicio

• Cada microservicio contará con su propia instancia de base de datos MySQL, eliminando el acoplamiento de datos del monolito.

◦  libro_ms → BD: biblioteca_libros

◦  usuario_ms → BD: biblioteca_usuarios

◦  prestamo_ms → BD: biblioteca_prestamos

• Se aplicará consistencia eventual para sincronizar el estado de disponibilidad del libro en el catálogo luego de confirmar un préstamo, usando llamadas OpenFeign entre prestamo_ms y libro_ms.

2.4. Orquestación y Gestión de Servicios

• Se utilizará Docker Compose para orquestar los tres microservicios en entorno local de desarrollo y pruebas.

• Se considerará la implementación de un API Gateway para centralizar el enrutamiento de peticiones y gestionar la autenticación JWT de forma transversal.

Fase 3: Migración Paso a Paso

3.1. Estrategia de Migración

• Strangling Pattern:  Se aplicará el patrón Strangler Fig (Estrangulamiento): el monolito permanece operativo mientras se van extrayendo módulos hacia microservicios de forma gradual.

• El orden de migración prioriza los módulos de menor riesgo: primero libro_ms, luego usuario_ms y finalmente prestamo_ms, que depende de los anteriores.

3.2. Prueba de Concepto (PoC)

• Desarrollo de libro_ms como microservicio piloto para validar la arquitectura, la configuración de la base de datos independiente y la comunicación REST.

• La PoC debe ser completamente funcional (CRUD + Swagger + HATEOAS) antes de proceder a la migración de los módulos restantes.

3.3. Migración de Funcionalidades

• Para cada módulo se seguirá el siguiente proceso:

◦  Extraer la lógica de negocio y las entidades del dominio desde el monolito.

◦  Crear el proyecto Spring Boot independiente con su propia configuración y dependencias.

◦  Migrar y crear el esquema de base de datos con Flyway.

◦  Implementar el repositorio, servicio y controlador REST.

◦  Agregar Swagger, HATEOAS y JWT al microservicio.

◦  Desplegar de forma independiente y ejecutar pruebas unitarias.

3.4. Integración y Comunicación

• La comunicación entre microservicios se realiza mediante OpenFeign (llamadas REST sincrónicas).

• prestamo_ms consume libro_ms para verificar disponibilidad y actualizar el estado del libro al registrar un préstamo o devolución.

• prestamo_ms consume usuario_ms para validar que el usuario exista antes de registrar un préstamo.

Fase 4: Gestión, Monitorización y Pruebas

4.1. Monitoreo y Observabilidad

• Implementar Spring Boot Actuator en cada microservicio para exponer endpoints de salud (/actuator/health) y métricas.

• Logs centralizados por consola durante la fase de desarrollo; se proyecta integración con ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) en fases posteriores.

• Considerar Prometheus + Grafana para monitoreo de rendimiento en entornos productivos.

4.2. Testing

• Pruebas unitarias con JUnit 5 y Mockito para la capa de servicio de cada microservicio.

• Pruebas de integración ejecutadas desde Postman, validando el flujo completo: Login → Crear libro → Crear usuario → Registrar préstamo → Registrar devolución.

• Pruebas end-to-end para verificar que los tres microservicios interactúan correctamente bajo la misma sesión JWT.

• Validación de contratos de API mediante Swagger UI para detectar cambios de interfaz entre versiones.

4.3. Seguridad

• JWT:  Autenticación basada en JWT: el token se genera al hacer login en usuario_ms y se valida en todos los endpoints protegidos.

• TLS:  Comunicación cifrada entre microservicios mediante HTTPS/TLS en entornos productivos.

• Control de acceso:  Control de acceso a nivel de endpoint usando Spring Security con roles de usuario definidos.

Fase 5: Optimización y Escalabilidad

5.1. Escalabilidad Horizontal

• Cada microservicio puede escalar de forma independiente según la demanda: libro_ms puede tener más instancias durante períodos de alta consulta sin afectar a usuario_ms o prestamo_ms.

• Docker Compose permite levantar múltiples instancias de un servicio de forma sencilla en entorno de desarrollo; Kubernetes se contempla para entornos productivos.

5.2. Refactorización y Mejora Continua

• Revisión periódica del código para eliminar deuda técnica e identificar oportunidades de optimización en las consultas JPA.

• Implementación de un pipeline CI/CD con GitHub Actions para automatizar la ejecución de pruebas, la construcción de imágenes Docker y el despliegue continuo.

Fase 6: Retiro del Monolito

6.1. Desmantelar el Monolito

• Una vez que los tres microservicios (libro_ms, usuario_ms, prestamo_ms) estén completamente operativos y validados, se procederá al retiro definitivo del sistema monolítico original.

• Se realizará un chequeo final de todos los casos de uso críticos (CU-01 al CU-10) en la nueva arquitectura antes de dar de baja el monolito.

6.2. Despliegue y Mantenimiento

• Despliegue de la arquitectura de microservicios en el entorno de producción con Docker.

• Monitoreo continuo del rendimiento post-migración durante las primeras semanas para detectar regresiones o comportamientos inesperados.

• Documentación actualizada de los endpoints y arquitectura como entregable final del proyecto.

Consideraciones Finales

• Desacoplamiento:  Asegurar que cada microservicio sea completamente autónomo: sus propios datos, su propia lógica de negocio y su propio ciclo de despliegue.

• Fallback y Resiliencia:  Implementar patrones de resiliencia como Circuit Breaker (Resilience4j), Retry y Timeout para evitar fallos en cascada cuando un microservicio no responda.

• Control de Versiones:  Mantener versionado de las APIs (v1, v2) para garantizar compatibilidad hacia atrás durante evoluciones del sistema.

Este plan de migración es una guía estructurada para el proyecto MicroLib y puede requerir ajustes según el avance del desarrollo y los recursos disponibles del equipo.